# Replanejamento Probabilidade de Chuva

Banco de dados e back end  Versão consolidada para alinhamento com a responsabilidade de dados

Decisão. O replanejamento preserva o acordo inicial de expor a probabilidade de chuva por horário e formaliza a expansão necessária para suportar previsões diárias persistidas por até 15 dias. O banco passa a manter o valor horário e o maior percentual previsto de cada dia, permitindo que a aplicação diferencie observação atual de previsão futura.

# Escopo acordado como base

| Frente | Acordo original | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Banco | Adicionar probabilidade_chuva em resumo_horario_meteorologico. | Percentual inteiro de 0 a 100, nulo quando a fonte não retornar o dado. |
| Open Meteo | Solicitar precipitation_probability na série horária. | Série horária com temperatura, precipitação e chance de chuva. |
| Persistência | Mapear e salvar o percentual por horário. | Cada resumo horário contém sua chance correspondente. |
| API web | Expor probabilidadeChuva no DTO horário. | Frontend pode consultar a previsão por horário sem cálculo local. |

# Escopo replanejado

A previsão diária exigiu uma extensão controlada do modelo. Além do dado granular por hora, o sistema mantém uma visão diária da maior chance de chuva do dia. Essa agregação é necessária para a lista de previsão e para os períodos de 7 e 15 dias sem depender de a aplicação permanecer aberta.

| Item | Decisão replanejada | Responsável principal |
| --- | --- | --- |
| Migração V5 | Adicionar probabilidade_chuva INT NULL em resumo_horario_meteorologico com CHECK entre 0 e 100. | Banco de dados |
| Migração V6 | Adicionar probabilidade_chuva_maxima INT NULL em resumo_diario_meteorologico com CHECK entre 0 e 100. | Banco de dados |
| Schema de instalação | Refletir as duas colunas e as duas restrições em database schema sql. | Banco e back end |
| Sincronização | Persistir a chance de cada hora e agregar o maior valor disponível no resumo diário. | Coletor |
| Janela de previsão | Configurar sincronizacao previsao dias com padrão 15, ajustável por variável de ambiente. | Operação |
| APIs | Entregar chance horária e máxima diária nos endpoints de resumos. | Webapp |

# Modelo de dados proposto

| Tabela | Coluna | Tipo e regra | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| resumo_horario_meteorologico | probabilidade_chuva | INT NULL CHECK 0 a 100 | Chance prevista para o horário específico. |
| resumo_diario_meteorologico | probabilidade_chuva_maxima | INT NULL CHECK 0 a 100 | Maior chance entre os horários de previsão do dia. |

Regra de qualidade. Campos nulos continuam válidos quando a fonte não disponibilizar probabilidade. Nenhum valor deve ser inferido como zero apenas por ausência da informação.

# Sequência de implantação

Validar as migrations V5 e V6 no ambiente de homologação com cópia de segurança e conferência das restrições.

Atualizar o módulo compartilhado antes de iniciar coletor e webapp, evitando incompatibilidade de classes entre as novas propriedades e o JAR local.

Iniciar o coletor com SINCRONIZACAO_PREVISAO_DIAS igual a 15 e aguardar a primeira sincronização da série horária.

Conferir contagem de dias previstos, preenchimento das colunas e respostas dos endpoints antes de liberar a interface.

# Critérios de aceite

| Critério | Evidência esperada |
| --- | --- |
| Chance por hora | Endpoint de resumos horários devolve probabilidadeChuva entre 0 e 100 quando fornecida. |
| Chance diária | Endpoint de previsões diárias devolve probabilidadeChuvaMaxima calculada a partir das horas do mesmo dia. |
| Persistência futura | Banco contém previsão para 15 dias configurados após a sincronização. |
| Compatibilidade | Ausência de dado da fonte resulta em null e a interface apresenta indisponibilidade sem quebrar o restante da tela. |

# Pontos para decisão do responsável pelo banco

Definir política de retenção e limpeza para previsões vencidas, caso o volume histórico aumente.

Confirmar estratégia de execução das migrations nos demais ambientes e registrar a ordem V5 antes de V6.

Avaliar índices adicionais por estação, tipo e data caso as consultas de histórico e previsão cresçam em volume.